技术方案

- 当前主流：基于扩散模型的2D虚拟试衣

- 开源方案：IDM-VTON、OOTDiffusion、TryOnDiffusion（GitHub可获取，需自部署）

- 商业API：阿里云虚拟试衣、百度智能云（付费调用，效果稳定但定制化差）

- 技术路径：用户上传照片→模型提取身材特征→服装"穿"到用户身上→输出试穿图

- 核心局限：2D方案无法处理多角度、动态光影、材质真实感

- 3D方案（远期）：

- 技术栈：3D人体扫描（NeRF/3D Gaussian Splatting）+ 实时渲染（UE5/Unity）+ 物理模拟（布料引擎）

- 瓶颈：扫描精度、渲染算力、动态布料模拟

个人验证

- 历史尝试：2024年用Blender+UE5搭建3D试衣间

- 卡点1：3D人体建模精度不足（照片→3D模型失真严重）

- 卡点2：渲染耗时过长（硬件限制：内存/显存不足，无法本地跑通）

- 结果：项目暂停

- 当前技术变化：2024年后，3D高斯溅射、NeRF、空间计算（Vision Pro）降低了部分门槛

- 待验证：手机端3D扫描（如iPhone LiDAR）能否达到商用精度？实时渲染算力成本是否可控？

- 当前状态：未重新尝试，技术可行性基于AI智能体咨询+行业报告推断

成本判断

| 维度 | 自建3D试衣系统 | 接入现有API/开源方案 |

|------|---------------|---------------------|

| 时间成本 | 12-18个月（MVP） | 2-3个月（2D试衣功能上线） |

| 资金成本 | 300-500万（团队+算力+数据） | 10-50万（API调用费+工程适配） |

| 人力成本 | 3D建模×2、场景×1、AI工程师×1、产品×1、数据标注×2 | 后端×1、前端×1 |

| 硬件成本 | 高性能GPU工作站（显存16G+） | 云服务按需调用 |

| 核心壁垒 | 3D人体数据资产、实时渲染引擎 | 无壁垒，同质化竞争 |

| 风险 | 技术失败率高、周期长、市场窗口关闭 | 效果差、无法差异化 |

我的判断

- 短期（0-6个月）：接入开源2D方案或商业API，快速验证用户接受度

- 中期（6-18个月）：若用户数据证明3D需求强烈，再投入自建

- 关键假设：用户愿意为"3D真实感"付出多少交互成本（扫描身材、等待渲染）？

- 若假设不成立：fallback到2D+AI尺码推荐路线